OPEN DECISION FRAMEWORK
Community Version 1.0.4.it_IT
Ultimo aggiornamento della versione originale 10 aprile 2017
Ultimo aggiornamento della traduzione 16 marzo 2019

---
PANORAMICA
Cos'è
Una modalità flessibile e aperta per prendere decisioni in azienda e condurre progetti
Quando usarlo
Per decisioni e progetti che:
hanno un impatto sulla cultura aziendale
influenzano dipendenti esterni al vostro team
Come usarlo
Integrate i passi dello schema decisionale aperto nella pianificazione del vostro progetto o nel processo decisionale

---
CHE COS’È UNA DECISIONE APERTA?
È INCENTRATA SULL’UTENTE
È TRASPARENTE
È INCLUSIVA
Spiegate chi prende la decisione, quale problema state cercando di risolvere, i requisiti ed i vincoli e il processo che seguirete.
Coinvolgete altre persone per ottenere feedback e collaborare lungo il processo decisionale. Cercate prospettive diverse e individuate potenziali detrattori.
Considerate le persone come utenti con necessità e priorità contrapposte.
Quando una decisione aiuta alcuni utenti, ma può deluderne altri, gestite le relazioni e le aspettative senza per questo rallentare eccessivamente il lavoro.

---
Prendere decisioni
secondo i principi Open Source
Scambi aperti
Gli scambi aperti avvengono durante lo sviluppo di software così come durante la risoluzione di un problema in azienda: lo scambio aperto inizia nel momento in cui condividete il vostro "codice sorgente" con gli altri. Un libero scambio di idee è determinante per creare un ambiente in cui alle persone è permesso apprendere ed utilizzare le informazioni esistenti per generare nuove idee.
Partecipazione
Si crea quando si è liberi di collaborare. Insieme possiamo risolvere dei problemi che nessun individuo da solo ė in grado di risolvere. E quando possiamo implementare degli standard aperti, permettiamo agli altri di partecipare in futuro.
Rilasci rapidi e frequenti
Grazie ad una prototipazione rapida è possibile giungere ad un eventuale esito negativo più rapidamente, ed individuare più in fretta soluzioni migliori. Avere la libertà di sperimentare permette di guardare ai problemi in modo diverso, e collaboratori inaspettati possono mettere a disposizione le loro competenze. L’apprendimento diventa così parte integrante del ciclo di sviluppo.
Meritocrazia
In un ambiente che vede nascere continuamente idee valide, la meritocrazia consente alle idee migliori di affermarsi. Ognuno ha accesso alle medesime informazioni, e i progetti meritevoli vengono messi in luce grazie alla qualità del lavoro svolto, guadagnando il supporto e il contributo della comunità.
Comunità
Le comunità si formano attorno ad uno scopo comune, aggregando idee variegate e condividendo il lavoro. Una comunità globale può creare al di là delle capacità di ogni singolo individuo, moltiplicando gli sforzi e ripartendo il lavoro. Insieme possiamo fare di più.
Adattato da: https://opensource.com/open-source-way

---
In che modo i principi Open Source conducono a decisioni migliori
PRINCIPI
Scambi aperti / Partecipazione / Rilasci rapidi e frequenti / Meritocrazia / Communità
RISULTATI
Adesione da parte dell’utente / Adozione più sentita e rapida / Le idee migliori prevalgono / Meno errori, problemi e conseguenze impreviste / Maggiore coinvolgimento dei dipendenti / Decisioni allineate alla propria strategia e cultura
PRATICHE
Trasparenza verso gli utenti interni e le altre parti interessate / Coinvolgimento dell'utente / Ricezione di feedback e miglioramento iterativo / Creazione in collaborazione con gli utenti / Fiducia e rispetto attraverso la collaborazione

---
È impossibile accontentare tutti.
Tuttavia, chi è coinvolto in una decisione aperta pensa...
Capisco perché la decisione è stata presa e come essa si allinea alla strategia, agli obiettivi ed alla missione di Red Hat.
I requisiti di business, i criteri di ricerca e di valutazione erano visibili.
Il processo decisionale è stato inclusivo e trasparente.
Anche se non ho preso io la decisione, sono stato in grado di contribuire al processo.
Posso non essere d'accordo con la decisione, ma è chiaro che coloro che hanno deciso comprendono i valori e la cultura di Red Hat.
Posso essere deluso, ma non sorpreso.
La mia voce è stata intesa e valorizzata.

---
SCHEMA PER UNA DECISIONE APERTA
Fase o attività: Concettualizzazione, Definizione, Ideazione
Come adottare un modello aperto
PHASE: IDEATION
Agite con trasparenza
Pubblicate una descrizione del problema e dei possibili approcci
Identificate gli aspetti del progetto o della decisione che non possono essere condivisi
Spiegate il processo di ideazione
Stimolate la diversità nei punti di vista e l'inclusività dell'ambiente
Coinvolgete fin dalle prime fasi gli utenti interni e le altre parti interessate, in particolare coloro che potrebbero non essere d'accordo
Cercate prospettive diverse e sottorappresentate (per posizione geografica, etnia, dipartimenti, livello gerarchico, genere, età, etc.)
Premiate la collaborazione e fornite canali di feedback
Prendete in considerazione i rischi, le limitazioni e le potenziali ripercussioni culturali, in particolare per le questioni storicamente controverse
Ci sono alcuni problemi che spesso generano controversie e irritazione in Red Hat, specialmente:
Le decisioni, le politiche, o i cambiamenti che hanno un impatto sui dipendenti, per esempio nell'ambito di benefit o programmi finalizzati a garantire il benessere
I cambiamenti nell'ambiente di lavoro dei dipendenti
L'implementazione di tecnologie proprietarie
L'utilizzo di tecnologie proprietarie
La condivisione dei dati e la privacy
Se il vostro progetto o decisione riguarda uno di questi temi, fate uno sforzo ulteriore per rendere il vostro processo aperto, inclusivo e trasparente.
Quali sono le potenziali ripercussioni sull'organizzazione e sulla cultura?
Chi dobbiamo includere nella pianificazione?
Chi è interessato dal problema che stiamo cercando di risolvere?
Di chi abbiamo bisogno o di chi vogliamo l'aiuto?
Chi altri potrebbe essere influenzato?
Chi ha già risolto un problema simile?
Chi potrebbe dissentire, opporsi, rifiutare o rinunciare? Chi altri dovremmo tenere in considerazione?
Riservatezza, privacy e termini contrattuali (requisiti legali/normativi)
Potenziali controversie
Conseguenze sulla cultura di Red Hat e sulle future decisioni
Ruoli + responsabilità (modello OPT)
Dove pubblicare informazioni
Domande da porsi
Considerazioni chiave
Prevenire discussioni incontrollate

---
SCHEMA PER UNA DECISIONE APERTA
Fase o attività: Pianificazione, Ricerca
Come adottare un modello aperto
PHASE: IDEATION
Come prenderemo le decisioni?
Quali utenti interni o altre parti e collaboratori coinvolgeremo?
Come li coinvolgeremo e come comunicheremo con loro?
Quali sono le opzioni open source?
In quale modo la scelta di una tecnologia o un format proprietari potrebbe limitare in futuro le nostre scelte?
Come allineare il processo decisionale con la strategia e la missione aziendale?
Quali sono i potenziali aspetti di conflitto con i valori e la cultura di Red Hat?
Coinvolgere Clienti e Collaboratori
Raccogliete il feedback degli utenti/clienti interni e di coloro di cui servirà l'aiuto (attraverso sondaggi, interviste, focus group, ecc.)
Facilitate la partecipazione e la gestione. Chiedete agli utenti quali strumenti di collaborazione preferiscono utilizzare. Pensate a come consoliderete e pubblicherete i feedback.
Siate disposti ad accogliere nuove informazioni e punti di vista
Prendete in considerazione opzioni per ricevere feedback e comunicazioni esternamente ai canali formali
Stabilite precocemente le aspettative
Siate specifici sui tipi di feedback che state cercando e su chi sta prendendo le decisioni
Rendete pubblico il processo decisionale e la pianificazione di progetto, inclusi ruoli, date, vincoli
Spiegate anche gli aspetti evidenti
Pubblicate la portata del progetto o della decisione, reiterando di frequente
Pubblicate i fattori decisionali e la loro importanza relativa
Pubblicate le vostre ricerche, spiegando i compromessi difficili e i requisiti aziendali
Per quanto possibile, comunicate eventuali considerazioni di carattere legale, requisiti di segnalazione o vincoli di riservatezza
Pianificate la transizione
Sviluppate e raccogliete il feedback sulla comunicazione, la gestione del cambiamento e i piani di adozione
Immaginate una risposta alle persone indisposte/contrariate (su memo-list o altri canali)
Impatto - soggetti interessati, intensità, eventuali conseguenze inattese
Dove e come collaborare
Ruoli + responsabilità (modello OPT: https://github.com/red-hat-people-team/opt-model/)
Domande da porsi
Considerazioni chiave

---
SCHEMA PER UNA DECISIONE APERTA
Fase o attività: Concezione, Sviluppo, Verifica
Come adottare un modello aperto
PHASE: IDEATION
Possiamo fare un rilascio rapido o sperimentale per ottenere feedback?
Come potremo effettuare il test?
Quali utenti interni possono aiutarci nella fase di test?
Potrebbe aver senso un gruppo di lavoro interfunzionale?
Possiamo costruire una comunità appassionata partendo da questo progetto o decisione?
Abbiamo coinvolto le persone che devono eseguire il lavoro?
Da chi necessitiamo maggiore approvazione o supporto?
Costruire la propria community
Domandate ai dipartimenti di indicarvi chi nel loro team può fornire dei feedback
Discutete la decisione con gli utenti e le altre parti interessate, e specialmente con chi potrebbe sentirne particolarmente l'impatto
Investigate opzioni e rimedi per gli utenti sui quali la decisione potrebbe avere un effetto negativo
Promuovete scambi aperti
Valutate, riconoscete e implementate il feedback
Evidenziate i cambiamenti effettuati in risposta ai feedback
Se un suggerimento non è fattibile, spiegate perché
Rendete visibili i vostri progressi in modo che siano accessibili a tutti
Fornite aggiornamenti regolari agli sponsor, agli utenti e alle altre parti interessate
Lasciate che le preoccupazioni vengano manifestate liberamente
Invitate il team di progetto ed i collaboratori ad evidenziare rischi e preoccupazioni che avete trascurato.
Domandatevi: Cosa potrebbe ostacolare/impedire la buona riuscita del progetto? Quali preoccupazioni potrebbe avere il vostro team? Che cosa stiamo dimenticando/trascurando?
Informate le parti interessate dei rischi e delle limitazioni scoperte strada facendo
Arrivate preparati
Immaginate di aver dato l'annuncio e che le parti interessate siano sorprese o irritate. Quali sono i motivi?
Identificate le possibili modifiche o i punti che potreste chiarire in risposta, e attuateli proattivamente
Attivate i vostri ambasciatori/rappresentanti
Fate in modo che la comunità possa aiutarvi a chiarire informazioni errate e incomprensioni
Rappresentazione di diversi tipi di utenti
Impatti e casi d'uso inaspettati
Rischi e preoccupazioni inespressi
Domande da porsi
Considerazioni chiave

---
SCHEMA PER UNA DECISIONE APERTA
Fase o attività: Lancio, Attivazione, Conclusioni
Come adottare un modello aperto
PHASE: IDEATION
Come monitoreremo le liste di discussione e gli altri canali di feedback dopo il lancio?
Se abbiamo rilasciato delle precedenti edizioni, continueremo ad apportare miglioramenti incrementali in base ai feedback?
Quanto siamo disposti a fare revisioni in base ai feedback?
Qual è una ragionevole finestra di tempo per input e perfezionamenti aggiuntivi?
Abbiamo trascurato qualcosa di importante? Come lo prendiamo in carico?
La decisione deve essere rivalutata?
Il processo decisionale aperto ha portato ai risultati desiderati?
Come possiamo condividere le lezioni apprese e incoraggiare l'open decision-making in Red Hat?
Pensate alla fine sin dal principio
Dimostrate coerenza con la strategia, la missione, la cultura ed i valori di Red Hat
Esponete i passi seguiti per prendere la decisione in modo aperto
Evidenziate l'utilizzo di questo schema
Indicate ai collaboratori dove trovare informazioni dettagliate
Mostrate in che modo il feedback ha modellato la decisione o il progetto
Spiegate come fornire un feedback dopo il lancio
Se ci sono aspetti della decisione che non vi soddisfano, riconosceteli; o sappiate che altri potrebbero rimanere insoddisfatti
Condividete i tempi e i criteri per rivedere la decisione
Tenetevi in contatto con coloro che rifiutano la decisione
Aperti "per default"
Reiterate i requisiti e vincoli di business
Condividete i problemi legali, di reporting o confidenzialità
Comunicate i criteri con cui giudicherete il successo del progetto o della decisione, e pubblicate le metriche rilevanti
Contribuite allo schema
Pubblicate e archiviate i vostri metodi, ciò che avete imparato, le comunicazioni e i criteri decisionali, affinché gli altri possano rivedere le decisioni passate, capire perché una decisione è stata presa e vedere come i leader hanno risposto in passato a problemi simili
Offrite una guida su come prendere una decisione aperta e sulla scelta degli strumenti di collaborazione
Domande da porsi

---
RISORSE

---
RISORSE
Red Hat Multiplier – breve promemoria su collaborazione, trasparenza, fiducia, meritocrazia, connessione
The Open Source Way handbook – guida per creare e supportare comunità di contributori
The Open Organization (libro + comunità online)
Prioritizing by impact, vedere la tabella nell'articolo "5 UX Tips for Developers" di Máirín Duffy
Opensource.com – Una pubblicazione supportata da Red Hat e focalizzata su come i principi open source possono essere applicati al business, all'istruzione, al governo ecc.
The Advice Process (Daniel Tenner)

---
APPENDICI

---
STORIA
Come nasce l’Open Decision Framework
Basato su principi praticati dalle comunità open source
Ricerca della Duke University's Fuqua School of Business e di Diana Martin (2009 – 2010); ulteriori risorse dalla comunità
Sviluppato dal People team, con contributi da un focus group interfunzionale
È il risultato dell'impegno del Project Management Office (People team) per creare una metodologia aperta di project management (2012 – 2013)
Le conversazioni su memo-list in merito alla soluzione di bridging per Google Calendar sono servite per condividere bozze con tutti i collaboratori e invitare alla partecipazione (2014)
È stato testato dai team IT e Engineering, che hanno collaborato allo sviluppo di una soluzione di bridging per Google Calendar (2014 – 2015)
Aggiornato e curato da Rebecca Fernandez (rfernand@redhat.com)

---
PERCHÉ ESISTE QUESTO SCHEMA
È un insieme di pratiche comprovate che:
Permette un miglior allineamento tra le decisioni aziendali e la strategia, gli obiettivi, la cultura, i valori e la missione della nostra azienda
Mostra quali siano le “buone pratiche” nel processo decisionale e nella comunicazione
Offre ai team ed ai leader una guida coerente alle aspettative culturali di Red Hat,
bilanciando trasparenza e riservatezza
Migliora l'impegno dei collaboratori e il rapporto segnale-rumore su memo-list